# OficinaPro — Roadmap de Produto (24 Meses)

Autor: Manus AI

      Data: 09 de junho de 2026

      Versão: 1.0

      Finalidade: Este documento apresenta o roadmap de produto do OficinaPro para os próximos 24 meses, detalhando a evolução do sistema em diferentes versões. Cada versão define objetivos estratégicos, funcionalidades chave, benefícios esperados, prioridade e critérios de aceite, visando guiar o desenvolvimento de um SaaS premium e escalável para oficinas mecânicas.

## Visão Geral do Roadmap

O roadmap do OficinaPro é dividido em fases incrementais, começando com um Produto Mínimo Viável (MVP) robusto e evoluindo para funcionalidades mais avançadas, incluindo automação, inteligência artificial e expansão de ecossistema. A priorização é baseada no valor de negócio, complexidade e feedback do usuário.

## V1: Core (MVP)

- Período Estimado: Meses 1-3

- Objetivos: Lançar o Produto Mínimo Viável (MVP) com as funcionalidades essenciais para a gestão diária de uma oficina mecânica. Validar o modelo de negócio SaaS multiempresa e a arquitetura técnica.

- Funcionalidades:

  - Autenticação: Login, Cadastro, Recuperação/Alteração de Senha, Confirmação por E-mail.

  - Gestão de Empresas: Cadastro e Configurações da Oficina (dados fiscais, logo, endereço, telefone).

  - Gestão de Usuários: Perfis de Proprietário, Administrador e Funcionário com permissões básicas.

  - Clientes: Cadastro, Edição, Listagem, Busca e Filtros de clientes.

  - Veículos: Cadastro, Edição, Listagem, Histórico e Associação a Clientes.

  - Serviços: CRUD completo (Cadastro, Edição, Listagem, Categorias).

  - Produtos (Peças): CRUD completo (Cadastro, Edição, Listagem, Categorias, Preços).

  - Ordens de Serviço (OS):

    - Abertura (seleção de cliente/veículo, relato do cliente, quilometragem).

    - Gestão de Status (Rascunho, Aberta, Em Andamento, Aguardando Aprovação, Aprovada, Finalizada, Cancelada).

    - Diagnóstico e observações.

    - Adição de Serviços e Produtos à OS com cálculo automático de valores.

    - Histórico de alterações da OS.

    - Aprovação e Finalização da OS.

  - Financeiro Básico: Contas a Receber (geradas automaticamente pela OS), Registro de Pagamentos.

  - Assinaturas: Integração com Stripe para Planos Mensal, Anual, Trial, Upgrade e Cancelamento.

  - Configurações: Perfil do usuário, Dados da empresa, Gerenciamento de usuários, Preferências do sistema.

  - Dashboard: Visão geral com KPIs básicos (faturamento, OS abertas).

- Benefícios: Permite que oficinas digitalizem e gerenciem suas operações diárias de forma eficiente, substituindo processos manuais. Validação inicial do mercado e do modelo SaaS.

- Prioridade: Alta (MVP).

- Critérios de Aceite:

  - Todas as funcionalidades core operacionais e estáveis.

  - Sistema multiempresa funcionando com isolamento de dados (RLS).

  - Fluxos de autenticação e assinatura funcionando sem falhas.

  - Performance aceitável para até 100 tenants ativos.

  - Documentação técnica completa (API, Backend, Frontend, Banco de Dados, Testes, Deploy).

## V2: Estoque

- Período Estimado: Meses 4-6

- Objetivos: Oferecer controle de estoque robusto para peças e produtos, otimizando a gestão de inventário das oficinas e reduzindo perdas.

- Funcionalidades:

  - Gestão de Estoque: Entrada e Saída de produtos, Ajustes de estoque (perdas, ganhos).

  - Controle de Quantidade: Atualização automática do estoque ao adicionar/remover produtos em Ordens de Serviço.

  - Alertas de Estoque Mínimo: Notificações configuráveis quando o estoque de um produto atinge um nível pré-definido.

  - Relatórios de Estoque: Inventário atual, Movimentação de estoque, Produtos mais vendidos/utilizados.

  - Fornecedores: Cadastro e gestão de fornecedores (contato, histórico de compras).

  - Compras: Registro de pedidos de compra, entrada de mercadorias e associação a fornecedores.

- Benefícios: Redução de perdas por estoque parado ou falta de peças, otimização de compras, melhor controle financeiro e operacional. Aumento da eficiência da oficina.

- Prioridade: Média-Alta.

- Critérios de Aceite:

  - Estoque atualizado automaticamente e de forma consistente.

  - Alertas de estoque funcionando e configuráveis.

  - Relatórios de estoque precisos e úteis para tomada de decisão.

  - Fluxo de compras e gestão de fornecedores integrado.

## V3: Agenda

- Período Estimado: Meses 7-9

- Objetivos: Permitir o agendamento de serviços e a gestão da disponibilidade da oficina e dos mecânicos, melhorando a organização e o atendimento ao cliente.

- Funcionalidades:

  - Agendamento de Serviços: Criação, edição e cancelamento de agendamentos para clientes e veículos.

  - Visualização da Agenda: Visões diária, semanal e mensal da agenda da oficina e por mecânico.

  - Disponibilidade de Mecânicos: Gestão da disponibilidade de cada funcionário/mecânico.

  - Associação a OS: Possibilidade de criar uma Ordem de Serviço diretamente a partir de um agendamento.

  - Lembretes de Agendamento: Notificações automáticas para clientes (e-mail) antes do serviço.

  - Bloqueio de Horários: Capacidade de bloquear horários para almoço, reuniões, etc.

- Benefícios:Melhor organização do fluxo de trabalho da oficina, redução de 
ociosidade, e melhor experiência para o cliente com agendamentos claros.

- Prioridade: Média.

- Critérios de Aceite:

  - Agendamentos criados e gerenciados com sucesso.

  - Visualizações da agenda claras e funcionais.

  - Lembretes de agendamento enviados automaticamente.

  - Integração fluida entre agendamento e criação de OS.

## V4: WhatsApp

- Período Estimado: Meses 10-12

- Objetivos: Integrar o sistema com o WhatsApp para facilitar a comunicação com clientes, envio de orçamentos, status de OS e lembretes.

- Funcionalidades:

  - Envio de Mensagens: Envio de mensagens transacionais (status de OS, lembretes de agendamento, orçamentos) via WhatsApp diretamente do sistema.

  - Confirmação de Agendamento: Clientes podem confirmar ou reagendar via WhatsApp.

  - Aprovação de Orçamento: Clientes podem aprovar orçamentos de OS via WhatsApp.

  - Notificações Automáticas: Configuração de notificações automáticas para eventos chave (OS aberta, OS finalizada, veículo pronto).

  - Histórico de Conversas: Registro das conversas de WhatsApp associadas a clientes e Ordens de Serviço.

- Benefícios: Melhoria significativa na comunicação com o cliente, agilidade no processo de aprovação e redução de chamadas telefônicas. Aumento da satisfação do cliente.

- Prioridade: Média.

- Critérios de Aceite:

  - Mensagens enviadas e recebidas via WhatsApp de forma confiável.

  - Fluxos de confirmação e aprovação via WhatsApp funcionando.

  - Histórico de conversas registrado no sistema.

## V5: Relatórios Avançados

- Período Estimado: Meses 13-15

- Objetivos: Fornecer relatórios detalhados e personalizáveis para uma análise aprofundada do desempenho da oficina, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

- Funcionalidades:

  - Relatórios Financeiros: DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), Fluxo de Caixa detalhado, Contas a Pagar/Receber por período.

  - Relatórios Operacionais: Produtividade por mecânico, Tempo médio de serviço, Taxa de ocupação da oficina.

  - Relatórios de Clientes/Veículos: Clientes mais frequentes, Veículos com mais serviços, Histórico de serviços por veículo.

  - Relatórios de Estoque: Giro de estoque, Produtos com maior/menor saída, Margem de lucro por produto.

  - Exportação: Exportação de relatórios para PDF, Excel e CSV.

  - Personalização: Capacidade de criar e salvar relatórios personalizados com filtros e agrupamentos específicos.

- Benefícios: Visão clara da saúde financeira e operacional da oficina, identificação de gargalos, oportunidades de crescimento e otimização de custos. Suporte à gestão estratégica.

- Prioridade: Média-Alta.

- Critérios de Aceite:

  - Relatórios gerados com dados precisos e em tempo real.

  - Capacidade de filtrar, agrupar e exportar relatórios.

  - Relatórios fornecem insights acionáveis para a gestão da oficina.

## V6: App Mobile (Mecânico)

- Período Estimado: Meses 16-18

- Objetivos: Desenvolver um aplicativo móvel nativo para mecânicos, permitindo o acesso e atualização de Ordens de Serviço diretamente da área de trabalho, aumentando a produtividade e a precisão.

- Funcionalidades:

  - Lista de OS: Visualização das Ordens de Serviço atribuídas ao mecânico, com status e detalhes.

  - Atualização de Status: Capacidade de alterar o status da OS (ex: "Iniciada", "Pausada", "Concluída").

  - Registro de Diagnóstico: Adicionar observações, fotos e vídeos do diagnóstico e do serviço executado.

  - Adição de Serviços/Produtos: Adicionar serviços e produtos à OS diretamente pelo app.

  - Checklist de Inspeção: Checklists digitais para inspeção de veículos.

  - Notificações: Receber notificações sobre novas OS atribuídas ou alterações importantes.

  - Modo Offline: Capacidade de trabalhar offline e sincronizar os dados quando a conexão for restabelecida.

- Benefícios: Aumento da produtividade dos mecânicos, redução de erros de registro, agilidade na atualização do status da OS e melhor comunicação interna. Digitalização completa do processo de execução de serviços.

- Prioridade: Média.

- Critérios de Aceite:

  - App nativo funcionando em iOS e Android.

  - Sincronização de dados confiável (online/offline).

  - Todas as funcionalidades chave da OS acessíveis e operacionais no app.

  - Experiência de usuário otimizada para o contexto do mecânico.

## V7: CRM (Customer Relationship Management)

- Período Estimado: Meses 19-21

- Objetivos: Aprofundar o relacionamento com o cliente, gerenciar interações, histórico de comunicação e campanhas de marketing, visando a fidelização e o aumento do lifetime value.

- Funcionalidades:

  - Histórico de Interações: Registro de todas as comunicações com o cliente (e-mail, telefone, WhatsApp).

  - Segmentação de Clientes: Segmentar clientes com base em histórico de serviços, tipo de veículo, frequência de visitas.

  - Campanhas de Marketing: Criação e envio de campanhas de e-mail ou WhatsApp para clientes segmentados (ex: lembrete de revisão, promoções).

  - Feedback do Cliente: Coleta de feedback pós-serviço e gestão de avaliações.

  - Programa de Fidelidade: Implementação de um programa de pontos ou descontos para clientes fiéis.

- Benefícios: Aumento da fidelidade do cliente, melhoria da comunicação, campanhas de marketing mais eficazes e aumento da receita recorrente.

- Prioridade: Média.

- Critérios de Aceite:

  - Histórico de interações completo e acessível.

  - Segmentação de clientes funcionando e gerando listas precisas.

  - Campanhas de marketing enviadas e com métricas de acompanhamento.

## V8: IA para Diagnósticos

- Período Estimado: Meses 22-24

- Objetivos: Utilizar inteligência artificial para auxiliar os mecânicos no diagnóstico de problemas veiculares, sugerindo possíveis causas e soluções com base em dados históricos e conhecimento técnico.

- Funcionalidades:

  - Sugestão de Diagnóstico: Com base nos sintomas relatados pelo cliente e no histórico do veículo, a IA sugere possíveis diagnósticos e serviços relacionados.

  - Base de Conhecimento: Integração com uma base de dados de problemas comuns, soluções e manuais técnicos.

  - Análise Preditiva: Identificação de padrões em dados de veículos para prever falhas antes que ocorram (requer dados de telemetria ou integração com sistemas de diagnóstico).

  - Recomendação de Peças: Sugestão de peças necessárias para o reparo com base no diagnóstico.

- Benefícios: Aceleração do processo de diagnóstico, aumento da precisão, redução de erros e otimização do tempo do mecânico. Melhoria na qualidade do serviço.

- Prioridade: Média-Alta (Inovação).

- Critérios de Aceite:

  - A IA fornece sugestões de diagnóstico relevantes e precisas.

  - Integração com o fluxo de criação de OS para sugestões automáticas.

  - Mecânicos reportam aumento da eficiência no diagnóstico.

## V9: IA para Atendimento

- Período Estimado: Meses 25-27

- Objetivos: Implementar um assistente virtual (chatbot) baseado em IA para atendimento inicial ao cliente, respondendo a perguntas frequentes, agendando serviços e fornecendo status de OS.

- Funcionalidades:

  - Chatbot no Site/WhatsApp: Assistente virtual disponível no site da oficina e/ou via WhatsApp.

  - FAQ Automatizado: Respostas a perguntas comuns sobre serviços, horários, localização.

  - Agendamento Automatizado: Clientes podem agendar serviços diretamente com o chatbot.

  - Consulta de Status de OS: Clientes podem consultar o status de suas Ordens de Serviço informando a placa ou número da OS.

  - Encaminhamento para Humano: Capacidade de encaminhar a conversa para um atendente humano quando a IA não consegue resolver.

- Benefícios: Redução da carga de trabalho da equipe de atendimento, disponibilidade 24/7 para o cliente, agilidade no atendimento e melhoria da experiência do cliente.

- Prioridade: Média (Inovação).

- Critérios de Aceite:

  - Chatbot responde a perguntas frequentes com alta precisão.

  - Agendamentos e consultas de status de OS funcionando via chatbot.

  - Redução do volume de chamadas telefônicas para a oficina.

## V10: Marketplace de Peças

- Período Estimado: Meses 28-30

- Objetivos: Criar um marketplace integrado para que as oficinas possam comprar peças diretamente de fornecedores parceiros, otimizando o processo de aquisição e garantindo melhores preços.

- Funcionalidades:

  - Catálogo de Fornecedores: Lista de fornecedores parceiros com seus catálogos de peças.

  - Busca e Comparação de Preços: Ferramenta para buscar peças e comparar preços entre diferentes fornecedores.

  - Pedidos de Compra: Criação e gestão de pedidos de compra diretamente pelo sistema.

  - Integração com Estoque: Atualização automática do estoque ao receber peças do marketplace.

  - Histórico de Compras: Registro de todas as compras realizadas via marketplace.

- Benefícios: Redução de custos com peças, agilidade no processo de compra, acesso a uma rede maior de fornecedores e otimização da gestão de estoque.

- Prioridade: Média-Alta (Expansão de Ecossistema).

- Critérios de Aceite:

  - Integração com múltiplos fornecedores de peças.

  - Funcionalidade de busca e comparação de preços eficaz.

  - Pedidos de compra processados e entregues conforme o esperado.

  - Atualização automática do estoque.

## V11: Multiunidade

- Período Estimado: Meses 31-33

- Objetivos: Permitir que oficinas com múltiplas unidades (filiais) gerenciem todas as suas operações a partir de uma única conta no OficinaPro, com visão consolidada e individualizada.

- Funcionalidades:

  - Gestão de Múltiplas Unidades: Cadastro e configuração de várias unidades de uma mesma oficina.

  - Visão Consolidada: Dashboard e relatórios que agregam dados de todas as unidades.

  - Visão por Unidade: Capacidade de filtrar e visualizar dados específicos de cada unidade.

  - Transferência de Estoque: Funcionalidade para gerenciar a transferência de peças entre unidades.

  - Permissões por Unidade: Controle de acesso de usuários a unidades específicas.

- Benefícios: Centralização da gestão para redes de oficinas, padronização de processos, otimização de recursos e análise de desempenho comparativa entre unidades.

- Prioridade: Média (Expansão Enterprise).

- Critérios de Aceite:

  - Gestão de múltiplas unidades funcionando sem conflitos de dados.

  - Visões consolidadas e por unidade precisas.

  - Transferência de estoque entre unidades registrada corretamente.

  - Controle de acesso por unidade eficaz.

## V12: Business Intelligence (BI)

- Período Estimado: Meses 34-36

- Objetivos: Fornecer ferramentas avançadas de Business Intelligence para análise de dados estratégicos, permitindo que as oficinas identifiquem tendências, otimizem operações e tomem decisões baseadas em dados.

- Funcionalidades:

  - Dashboards Personalizáveis: Criação de dashboards com widgets e métricas customizáveis.

  - Análise de Tendências: Ferramentas para identificar tendências de serviços, produtos, clientes e faturamento ao longo do tempo.

  - Modelagem Preditiva: Modelos para prever demanda de serviços, estoque e faturamento.

  - Benchmarking: Comparação de desempenho com outras oficinas (anonimamente, se aplicável).

  - Integração com Ferramentas Externas: Possibilidade de integrar com ferramentas de BI de terceiros (ex: Power BI, Tableau).

- Benefícios: Tomada de decisão estratégica baseada em dados, otimização de processos, identificação de novas oportunidades de negócio e aumento da competitividade.

- Prioridade: Média-Baixa (Inovação de Longo Prazo).

- Critérios de Aceite:

  - Dashboards personalizáveis e funcionais.

  - Ferramentas de análise de tendências e modelagem preditiva fornecem insights acionáveis.

  - Dados apresentados de forma clara e compreensível.

## Conclusão

Este roadmap detalha a visão de longo prazo para o OficinaPro, delineando uma evolução contínua que adiciona valor significativo aos nossos usuários em cada etapa. Começando com um MVP robusto e expandindo para funcionalidades avançadas de estoque, agendamento, comunicação, relatórios, mobilidade, CRM, inteligência artificial, marketplace e gestão multiunidade, o OficinaPro se posicionará como a solução líder para a gestão de oficinas mecânicas, impulsionando a eficiência, a rentabilidade e a satisfação do cliente. A flexibilidade para adaptar este plano com base no feedback do mercado e nas novas tecnologias será fundamental para o sucesso contínuo.